1.Веб-сайт для пекарни «Настоящий Хлеб».

2. Открылась новая пекарня и заказчик запросил создать сайт. Заказчик требует,чтобы на сайте была информация о заведении: меню, акции, новости, контактная информация, возможность бронировать столы и совершать онлайн-заказы. Также представлено местоположение пекарни. К сайту имеет доступ администратор, чтобы вносить новинки. Нагруженность до 500 клиентов в день. Для каждого клиента создаются один личный кабинет. При сбое нужно защищать конфиденциальность, чтобы данные не утекли в общий доступ, в целях предотвращения мошенничества. Аналоги: сайты других заведений в городе («Хлебник», «Люди любят хлеб») и сайты службы доставки (Яндекс.Еда).

3. 7 ролей: разработчик, менеджер проекта, архитектор, релиз-менеджер,тестировщик, дизайнер, бизнес-аналитик.

4. Каждый из работников должен быть компетентным, с опытом, обладать достаточными знаниями. Офиса компании нет, только сайт и сама пекарня(все обсуждается онлайн). Требуется связь сайта с другими серверами(для оплаты и т.д.). Доступ к сайту должен быть предоставлен круглосуточно. Сильные стороны ПО: широкая целевая аудитория, возможность сотрудничества с другими компаниями (реклама и т.д.). Слабые стороны ПО: высокая конкуренция, ограниченный бюджет, необходимость постоянной функциональности.

5. Водопадная, инкрементная, спиральная.

6. 1)Водопадная(классическая):

+ : Есть план и график по всем элементам, ход конструирования упорядочен, богатый опыт использования.

- : Не всегда соответствует проекту, часто всех требований в реальном проекте нет на начальном этапе, а менять их в модели нельзя,результат доступен только в конце.

2)Инкрементная:

+ : Есть план и график по всем этапам, промежуточные версии доступны заказчику.

- : Часто всех требований в реальном проекте нет на начальном этапе, а менять их в модели нельзя, не всегда можно спланировать содержание версии, отсутствие гибкости.

3)Спиральная:

+ : Отражает эволюционный характер проектирования, помогает учитывать риски на каждом витке, использует результат моделирования.

- : Высокие требования и к поставщику, и к заказчику, трудность контроля времени.

Проанализировав все модели, мы выбрали Для проекта выбрана комбинированная модель жизненного цикла:
Инкрементная + каскадная модель.

7. Процессы проекта

Процессы менеджмента проекта (направлены на планирование и управление):

- Процесс планирования проекта

- Процесс управления и оценки проекта

Процессы поддержки проекта (обеспечивают специализированные цели менеджмента):

- Процесс менеджмента решений

- Процесс менеджмента рисков

- Процесс менеджмента конфигурации

- Процесс менеджмента информации

- Процесс измерений

- Технические процессы

Технические процессы включают деятельность, направленную на:

- Определение требований к системе

- Преобразование требований в готовый продукт

- Обеспечение копирования продукта

- Применение продукта

- Предоставление требуемых услуг

- Поддержку услуг

- Изъятие продукта из обращения

Особенности применения:

- Организация может выбирать необходимую совокупность процессов в зависимости от своих целей

- Процессы могут выполняться как одной, так и несколькими организациями

- Стандарт не устанавливает конкретных требований к документации, форматам или носителям

- Применение процессов зависит от сложности и рисков проекта

- Все процессы направлены на обеспечение качественных характеристик продукта(доступность, актуальность, функциональность).

8. 1)Анализ

2)Проектирование

3)Кодирование

4)Тестирование

5)Внедрение

6)Поддержка